Juan Pablo, no lo aprobaría todavía para implementación completa. La idea metodológica es buena y está alineada con lo que veníamos diseñando, pero el documento confunde una visión arquitectónica amplia con un plan ejecutable y validable. Mi veredicto sería: aprobación condicionada para una Fase 0 y un MVP metodológico, no para construir de inmediato todo el bundle.

# Veredicto ejecutivo

## Evaluación general: 6/10

### Lo que sí aprobaría

- La premisa de convertir incertidumbre en evidencia y evidencia en capacidades.

- La separación entre núcleo, perfiles y adaptadores organizacionales.

- Los artefactos de hipótesis, evidencia y decisiones.

- La idea de usar incrementos universales.

- La necesidad de validar la topología.

- La intención de mantener el repositorio genérico y libre de información corporativa. [cnco-my.sh...epoint.com]

### Lo que no aprobaría aún

- Construir simultáneamente core, cuatro perfiles, dos adaptadores, diez comandos, workflow, bundle y validador.

- La estructura técnica sin comprobarla contra los esquemas reales de Spec Kit.

- El flujo lineal obligatorio de diez pasos.

- La taxonomía actual, porque mezcla conceptos de distinta naturaleza.

- Las pruebas propuestas, que verifican archivos y enlaces, pero no que el framework funcione.

- Declarar compatibilidad o licenciamiento como hechos sin análisis jurídico y técnico suficiente.

# 1. El principal problema: es un diseño exhaustivo, no un plan de implementación

El título promete un “Plan de Implementación Exhaustivo”, pero el documento realmente enumera archivos que deberían existir. No define suficientemente:

- orden de construcción;

- dependencias entre componentes;

- entregables por fase;

- criterios de aceptación;

- riesgos;

- estimación de esfuerzo;

- estrategia de rollback;

- qué se probará primero;

- qué quedará fuera del MVP;

- cómo se comparará contra Spec Kit sin modificaciones.

Por ejemplo, crear de inmediato estos elementos es excesivo:

1 4 perfiles 2 2 adaptadores organizacionales 3 10 comandos 4 1 workflow 5 8 plantillas centrales 6 1 bundle 7 1 validador 8 documentación open source

Eso contradice la propia filosofía iterativa del framework. Estaríamos implementando una solución grande antes de demostrar que:

- los agentes entienden correctamente los artefactos;

- la separación entre Initiative e Increment mejora el trabajo;

- el ciclo Evidence → Decision produce mejores resultados;

- los perfiles agregan valor;

- realmente hace falta un bundle.

## Mejora propuesta

El plan debería organizarse en incrementos internos:

1 INC-FWK-001: Validación conceptual 2 INC-FWK-002: Templates ejecutables 3 INC-FWK-003: Un solo flujo end-to-end 4 INC-FWK-004: Perfil Data/AI 5 INC-FWK-005: Perfil Research 6 INC-FWK-006: Empaquetado como bundle 7 INC-FWK-007: Publicación y catálogo

El framework debería ser su propio primer caso de uso.

# 2. Falta una Fase 0 de compatibilidad con Spec Kit

El documento supone que bastará con crear:

1 bundle.yml 2 extension/extension.yml 3 profiles/*.yml 4 workflows/unified-10step-workflow.yml 5 extension/commands/*.md

Pero no demuestra que profiles/*.yml sea una primitive reconocida por Spec Kit ni que la topología propuesta coincida con los esquemas de instalación.

Esto importa porque un bundle no interpreta libremente cualquier carpeta. El bundle solo compone componentes existentes, como extensiones, presets, workflows y steps. No agrega comportamiento de ejecución por sí mismo. [github.github.com]

Por tanto:

- profiles/ puede ser una abstracción propia válida;

- pero hay que definir cómo se materializa;

- quizá como presets;

- quizá como extensiones independientes;

- quizá como inputs del workflow;

- quizá como plantillas empaquetadas en una extensión.

Hoy esa decisión está ausente.

## Gate obligatorio

Agregaría antes de toda implementación:

1 # Fase 0: Spec Kit Compatibility Spike 2 3 ## Preguntas 4 5 1. ¿Qué schema exacto utiliza bundle.yml? 6 2. ¿Cómo se empaquetan componentes locales dentro del bundle? 7 3. ¿Cómo se registran los comandos de una extensión? 8 4. ¿Cómo se referencian templates desde los comandos? 9 5. ¿Qué campos requiere extension.yml? 10 6. ¿Cómo se distribuyen workflows y custom steps? 11 7. ¿Cómo se resuelven perfiles combinables? 12 8. ¿Cómo se evita la colisión de comandos? 13 9. ¿Cómo se soportan distintas integraciones agénticas? 14 10. ¿Qué comportamiento se mantiene entre instalación, update y remove? 15 16 ## Evidencia requerida 17 18 - Bundle mínimo válido. 19 - Una extension mínima instalable. 20 - Un comando funcional. 21 - Un workflow con un checkpoint. 22 - Instalación limpia en un proyecto temporal. 23 - Desinstalación sin residuos relevantes.

Spec Kit tiene su propio comando:

1 specify bundle validate --path .

El script validate_bundle.py podría complementar esa validación, pero no debería reemplazarla. La validación oficial comprueba que bundle.yml esté bien formado y que las referencias declaradas puedan resolverse. [github.github.com]

# 3. El ciclo universal está roto en el documento

Esta línea aparece vacía:

1 [ \text \longrightarrow \text ... ]

Eso es un defecto crítico, porque el documento presenta esa sección como el ciclo conceptual central. [cnco-my.sh...epoint.com]

Probablemente debía decir:

1 Hypothesis → Increment → Evidence → Evaluation → Decision

Pero incluso esa secuencia requiere una corrección conceptual:

1 Uncertainty 2 ↓ 3 Hypothesis or Question 4 ↓ 5 Increment 6 ↓ 7 Evidence 8 ↓ 9 Evaluation 10 ↓ 11 Decision 12 ↓ 13 Learning

## Por qué agregaría “Question”

No toda incertidumbre debe transformarse en hipótesis.

Un EDA puede comenzar con:

¿Cuáles son los patrones de faltantes, duplicados y variación temporal?

Eso es una pregunta exploratoria, no necesariamente una hipótesis falsable.

Forzar hipótesis en toda investigación exploratoria puede generar pseudo-rigor. Yo usaría una entidad más general:

1 claim: 2 kind: hypothesis ¦ question ¦ assumption ¦ requirement

Así se cubren:

- investigación confirmatoria;

- investigación exploratoria;

- requisitos empresariales;

- supuestos técnicos;

- preguntas de factibilidad.

# 4. La taxonomía de incrementos mezcla dimensiones distintas

El documento propone:

1 Discovery 2 Validation 3 Capability 4 Integration 5 Evaluation 6 Communication

El problema es que esas categorías no están en el mismo plano:

- Discovery describe un propósito.

- Validation describe una actividad epistemológica.

- Capability describe un resultado.

- Integration describe una actividad técnica.

- Evaluation se superpone con Validation.

- Communication describe una función de difusión.

Una misma iteración podría ser simultáneamente:

- discovery;

- evaluation;

- communication;

- capability.

Por ejemplo, un notebook de EDA reproducible puede descubrir patrones, evaluar calidad y entregar una capacidad analítica.

## Mejor modelo multidimensional

En vez de un solo campo type, propondría:

1 increment: 2 id: INC-001 3 4 intent: 5 - discover 6 - validate 7 8 domain: 9 - data 10 - business 11 12 output: 13 - evidence 14 - decision 15 16 maturity: 17 from: unknown 18 to: feasible

Esto evita taxonomías artificialmente excluyentes.

# 5. “Hipótesis” e “incertidumbre” están parcialmente duplicadas

El documento crea:

1 hypothesis-register.md 2 uncertainty-map.md

Eso puede funcionar, pero no define la relación entre ambos.

Hay riesgo de mantener la misma información en dos archivos:

1 Incertidumbre: 2 No sabemos si los datos están disponibles a tiempo. 3 4 Hipótesis: 5 Los datos están disponibles antes del cierre operacional.

Si ambos documentos se editan manualmente, se desincronizarán.

## Alternativa recomendada

Usaría un único registro estructurado:

1 items: 2 - id: U-001 3 uncertainty: > 4 Disponibilidad temporal de las variables operacionales. 5 6 formulation: 7 kind: hypothesis 8 statement: > 9 Al menos el 95% de las variables necesarias está disponible 10 antes del corte operacional. 11 12 impact: high 13 confidence: low 14 blocking: true 15 16 validation: 17 increment_id: INC-001 18 criterion: availability_rate >= 0.95 19 20 status: open

Luego uncertainty-map.md puede ser una vista generada o un resumen narrativo, no una segunda fuente de verdad.

# 6. El flujo de diez pasos es demasiado lineal

El documento define:

1 Frame 2 Discover 3 Decompose 4 Select 5 Specify 6 Execute 7 Evaluate 8 Learn 9 Decide 10 Integrate

Como modelo mental funciona. Como workflow único obligatorio, no.

Problemas:

- Learn y Decide pueden ocurrir juntos.

- Integrate no siempre corresponde.

- una evaluación puede exigir volver a Discover;

- varios incrementos pueden ejecutarse en paralelo;

- un incremento puede bloquearse y requerir intervención;

- puede existir un gate antes de ejecutar;

- algunos incrementos deben detenerse por ética, seguridad o costo;

- Select y Next se superponen;

- el documento enumera Learn y Decide, pero los comandos incluyen conclude y next, lo que demuestra una inconsistencia entre modelo y ejecución. [cnco-my.sh...epoint.com]

Spec Kit permite condiciones, loops, fan-out/fan-in, pausas y checkpoints humanos. Por lo tanto, conviene usar estas capacidades y no reducir el framework a una secuencia fija. [github.github.io]

## Mejor estructura

1 Frame → Discover → Decompose 2 ↓ 3 Prioritize 4 ↓ 5 Specify 6 ↓ 7 Human / Policy Gate 8 ↓ 9 Execute 10 ↓ 11 Evaluate 12 ↓ 13 Decide 14 ┌──────────┼───────────┐ 15 ↓ ↓ ↓ 16 Iterate Integrate Stop 17 ↓ 18 Discover / Specify

Y adicionalmente:

1 Independent increments 2 → fan-out 3 → parallel execution 4 → fan-in 5 → portfolio decision

# 7. Los estados están mal expresados y son insuficientes

El documento presenta:

1 proposed ready active blocked evaluating concluded (integrated abandoned)

No queda claro si integrated y abandoned son subestados de concluded, transiciones, o estados terminales. [cnco-my.sh...epoint.com]

## Máquina de estados recomendada

1 proposed 2 ↓ 3 triaged 4 ↓ 5 ready 6 ↓ 7 active 8 ├── blocked 9 ├── paused 10 └── evaluating 11 ↓ 12 concluded 13 ├── accepted 14 ├── rejected 15 ├── inconclusive 16 └── superseded

Después, la decisión puede ser independiente:

1 continue 2 iterate 3 integrate 4 expand 5 pivot 6 suspend 7 stop

Estado y decisión no son lo mismo.

Un experimento puede estar concluded: rejected, pero la decisión puede ser continue probando otro enfoque. Un paper puede estar rejected por una revista, aunque su evidencia siga siendo válida. Un PoC puede estar accepted, pero la decisión empresarial ser suspend por costos.

# 8. Evidencia está definida de manera demasiado permisiva

El documento considera evidencia:

“Datos, métricas, baselines, logs, borradores científicos, resultados de tests”. [cnco-my.sh...epoint.com]

Un borrador científico por sí mismo no es evidencia. Es un artefacto de comunicación o interpretación.

Conviene separar:

1 Evidence 2 Analysis 3 Claim 4 Decision 5 Output

Ejemplo:

1 evidence: 2 id: E-014 3 kind: experiment-result 4 source: experiments/run-2026-08-05/ 5 produced_by: INC-004 6 integrity: 7 reproducible: true 8 checksum: "..." 9 environment_recorded: true 10 supports: 11 - H-003 12 strength: moderate 13 limitations: 14 - sample_not_representative

Un gráfico, paper o presentación puede referenciar evidencia, pero no debería reemplazarla.

# 9. Faltan trazabilidad y proveniencia

Para un framework agéntico, no basta con guardar archivos Markdown.

Debería poder responder:

- ¿qué incremento evaluó cada hipótesis?

- ¿qué evidencia sustentó cada decisión?

- ¿qué agente generó el artefacto?

- ¿qué modelo y versión se usaron?

- ¿qué inputs recibió?

- ¿hubo revisión humana?

- ¿qué código o commit produjo el resultado?

- ¿qué evidencia quedó invalidada después de cambiar los datos?

- ¿qué decisiones dependen de una evidencia obsoleta?

## Cadena mínima de trazabilidad

1 Outcome 2 → Uncertainty 3 → Claim 4 → Increment 5 → Evidence 6 → Evaluation 7 → Decision 8 → Outcome update

Cada entidad necesita IDs estables:

1 OUT-001 2 UNC-003 3 HYP-002 4 INC-007 5 EVD-014 6 EVAL-006 7 DEC-004

Esto debería formar parte del schema, no quedar solo como convención narrativa.

# 10. Faltan controles específicos para IA agéntica

Esto es especialmente importante para tu uso con Claude Code, Hermes u otros agentes.

El documento no define:

- permisos de escritura;

- comandos de shell permitidos;

- acceso a red;

- modificación o eliminación de archivos;

- tratamiento de secretos;

- límites de costo;

- aprobación humana;

- aislamiento de ejecución;

- registro de prompts;

- recuperación ante ejecución parcial;

- evaluación de outputs al cambiar de agente;

- protección contra instrucciones presentes en documentos o repositorios.

Los workflows soportan gates humanos y reanudación, por lo que deberían incorporarse explícitamente antes de operaciones irreversibles o de alto impacto. [github.github.io]

## Política mínima

1 execution_policy: 2 autonomy_level: supervised 3 4 requires_human_gate: 5 - external_publication 6 - production_deployment 7 - destructive_command 8 - secret_access 9 - personal_data_processing 10 - high_cost_execution 11 12 evidence_requirements: 13 capture_agent: true 14 capture_model: true 15 capture_commit: true 16 capture_environment: true

# 11. Los perfiles siguen siendo demasiado rígidos

En data-ai.yml, el documento habla de “Fases: EDA, Baseline, Model Validation...”. En research.yml, vuelve a plantear una secuencia de fases. [cnco-my.sh...epoint.com]

Esto reproduce el problema que intentas resolver.

No todo proyecto Data/AI requiere:

- modelo;

- validación de modelo;

- monitoreo.

Un proyecto puede ser:

- analítica descriptiva;

- optimización matemática;

- causalidad;

- calidad de datos;

- segmentación;

- automatización sin ML;

- un agente basado en reglas.

Los perfiles deberían definir capacidades, reglas de activación, artefactos sugeridos y gates, no fases obligatorias.

Ejemplo:

1 profile: 2 id: data-ai 3 4 capabilities: 5 - id: data-discovery 6 activate_when: 7 - initiative.uses_data == true 8 9 - id: leakage-assessment 10 activate_when: 11 - initiative.includes_predictive_model == true 12 13 - id: temporal-availability 14 activate_when: 15 - initiative.supports_future_decision == true 16 17 - id: model-monitoring 18 activate_when: 19 - initiative.deployment_mode == "operational"

# 12. Privacidad no equivale a anonimización de plantillas

El documento promete “Anonimización Estricta” porque no incluirá nombres privados o corporativos. [cnco-my.sh...epoint.com]

Eso es insuficiente.

El riesgo real aparece cuando el framework se utiliza:

- datos sensibles dentro de evidencia;

- prompts con archivos corporativos;

- outputs accidentalmente versionados;

- secretos en logs;

- resultados exportados;

- instrucciones del agente almacenadas con información privada;

- publicación del repositorio con datos de prueba reales.

Necesitas políticas de clasificación y exclusión:

1 Public 2 Internal 3 Confidential 4 Restricted

Y reglas como:

1 repository_policy: 2 forbidden_paths: 3 - initiative/**/evidence/raw/ 4 - "**/.env" 5 - "**/secrets.*" 6 7 require_classification: 8 - evidence 9 - outputs 10 - decision_logs 11 12 public_release_gate: 13 require: 14 - privacy_scan 15 - secret_scan 16 - license_scan 17 - human_review

# 13. La licencia MIT no puede justificarse solo por “compatibilidad”

La frase:

“MIT License, 100% compatible con github/spec-kit”

es demasiado categórica. [cnco-my.sh...epoint.com]

La licencia de tu repositorio depende de:

- si copias código;

- si adaptas templates;

- si redistribuyes archivos;

- si solo referencias componentes externos;

- las obligaciones del proyecto original;

- las licencias de dependencias adicionales.

La redacción responsable sería:

“Licencia objetivo: MIT, sujeta a verificación de las licencias y obligaciones de atribución de todos los componentes incorporados o derivados”.

No es asesoría jurídica, pero es una formulación técnicamente más correcta.

# 14. El plan de pruebas es demasiado débil

Las pruebas propuestas verifican:

- sintaxis;

- existencia de templates;

- alias;

- integridad de perfiles;

- enlaces;

- ausencia de nombres privados;

- una simulación Data Science. [cnco-my.sh...epoint.com]

Eso no demuestra que el framework sea útil.

Además, para publicar un bundle comunitario, la documentación exige un manifiesto válido, release versionada construida con specify bundle build, documentación, catálogo y evidencia de pruebas desde un proyecto limpio. [github.github.io]

## Matriz mínima de pruebas

### Pruebas estructurales

- Validación oficial de bundle.

- Validación del schema propio.

- Resolución de componentes.

- Instalación limpia.

- Actualización.

- Desinstalación.

- Reinstalación idempotente.

- Detección de archivos residuales.

### Pruebas funcionales

- Crear iniciativa desde cero.

- Producir primer incremento.

- Bloquear ejecución sin criterio de evaluación.

- Registrar evidencia.

- Emitir decisión.

- Volver a discovery.

- Trabajar con dos incrementos paralelos.

- Reanudar después de un gate.

### Pruebas de dominio

- Data/AI: EDA → baseline → decisión.

- Research: piloto → resultado inconcluso → rediseño.

- Software: technical spike → PoC → integración.

- Innovación: prototipo → validación de usuario → pivot.

### Pruebas multiagente

Ejecutar exactamente el mismo caso con:

- Claude Code;

- integración genérica;

- otro agente compatible.

Luego comparar:

- completitud;

- consistencia;

- trazabilidad;

- uso correcto de templates;

- decisiones injustificadas;

- alucinaciones;

- modificaciones no solicitadas.

### Pruebas adversariales

- evidencia ausente;

- hipótesis sin criterio;

- criterios modificados después del resultado;

- input contradictorio;

- archivo con instrucciones maliciosas;

- datos sensibles;

- dependencia circular;

- incremento bloqueado;

- resultado estadísticamente inconcluso;

- agente que declara éxito sin evidencia.

# Plan revisado que sí aprobaría

## Fase 0: Compatibilidad técnica

Objetivo: establecer cómo se materializa el framework en primitives reales de Spec Kit.

Entregables:

1 bundle.yml mínimo 2 extension mínima 3 un comando 4 un template 5 un workflow con gate 6 prueba de install/update/remove 7 compatibility-report.md

Gate:

1 GO solamente si: 2 - specify bundle validate pasa; 3 - el bundle se instala desde cero; 4 - el comando genera el artefacto correcto; 5 - el workflow se pausa y reanuda; 6 - remove no destruye artefactos ajenos.

## Fase 1: MVP metodológico

Implementar únicamente:

1 charter.md 2 uncertainty-register.yml 3 increment-spec.md 4 evidence-register.yml 5 decision-log.md

Comandos:

1 /iterate.frame 2 /iterate.discover 3 /iterate.specify 4 /iterate.evaluate 5 /iterate.next

Un solo workflow:

1 frame → discover → specify → gate → execute → evaluate → decide

Sin perfiles ni adaptadores todavía.

## Fase 2: Validación en tres casos reales

Usaría tres iniciativas pequeñas:

### Caso A: Data/AI

1 EDA → evaluación de factibilidad → decisión

### Caso B: Investigación

1 pregunta → piloto → evidencia inconclusa → rediseño

### Caso C: Software

1 riesgo técnico → spike → PoC → decisión de integración

Métricas del framework:

1 - porcentaje de decisiones con evidencia trazable; 2 - artefactos inconsistentes detectados; 3 - tiempo hasta primera decisión; 4 - cantidad de retrabajo; 5 - instrucciones manuales necesarias; 6 - errores del agente; 7 - utilidad percibida; 8 - artefactos generados que realmente se ocuparon.

## Fase 3: Perfiles

Solo después de validar el core:

1 data-ai 2 research 3 software

Cada perfil debe contener:

- reglas de activación;

- templates opcionales;

- quality gates;

- vocabulario;

- ejemplos;

- aliases.

No debe imponer una secuencia fija.

## Fase 4: Adaptadores organizacionales

Primero:

1 enterprise-standard 2 academic-standard

Dejaría local-override fuera del bundle público y lo documentaría como mecanismo del consumidor.

## Fase 5: Distribución

Recién aquí:

1 bundle.yml definitivo 2 versionado semántico 3 release artifact 4 catálogo 5 CONTRIBUTING 6 SECURITY 7 CHANGELOG 8 documentación completa

# Decisión final

## Estado: Requiere revisión mayor

No aprobaría el documento “tal como está” porque llevaría al agente a construir una gran cantidad de estructura sin haber validado las decisiones fundamentales.

Sí aprobaría su dirección conceptual, con estas condiciones:

- agregar un compatibility spike;

- reducir el primer incremento a cinco artefactos y cinco comandos;

- separar preguntas, hipótesis, supuestos y requisitos;

- hacer multidimensional la clasificación de incrementos;

- definir trazabilidad mediante IDs;

- separar estado, resultado y decisión;

- convertir los perfiles en reglas activables;

- incorporar gates y políticas para agentes;

- probar instalación, actualización, desinstalación y reanudación;

- validar el framework en Data/AI, Research y Software antes de empaquetarlo.

Mi crítica más importante es esta:

El plan intenta implementar de una vez un framework cuyo principio central es no implementar de una vez aquello que todavía no ha sido validado.

Ese conflicto debe corregirse antes de darle el plan a un agente con autonomía para construir el repositorio.

## Instrucción inmediata para el agente

El siguiente paso no debería ser “implementa el plan”. Debería ser:

1 No implementes todavía el bundle completo. 2 3 Realiza una Fase 0 de compatibilidad técnica con la versión actual de 4 github/spec-kit. Verifica mediante documentación oficial, schemas y 5 ejemplos reales cómo se definen, validan, instalan, actualizan y eliminan: 6 7 1. bundles; 8 2. extensions; 9 3. commands; 10 4. presets; 11 5. workflows; 12 6. reusable steps. 13 14 Construye un vertical slice mínimo que incluya: 15 16 - un bundle.yml válido; 17 - una extensión instalable; 18 - un comando /iterate.frame; 19 - un charter-template.md; 20 - un workflow con un checkpoint humano; 21 - pruebas de bundle validate, build, install, update y remove. 22 23 Documenta todas las decisiones en compatibility-report.md. 24 No crees aún perfiles, adaptadores organizacionales ni los diez comandos. 25 26 Criterio de término: 27 el vertical slice debe instalarse desde un proyecto limpio, ejecutar el 28 comando, producir el artefacto esperado, pausar y reanudar el workflow, 29 y desinstalarse sin afectar componentes ajenos.

Ese sí sería un primer incremento coherente, comprobable y alineado con la metodología que quieres construir.