La mejor salida para Antigravity no es solo una lista de archivos, sino un contrato de implementación con límites, fases, gates, criterios verificables y prohibiciones explícitas. El siguiente Markdown está diseñado para evitar exactamente los fallos que detectamos: sobreimplementación, supuestos no verificados sobre Spec Kit, inconsistencia entre comandos y workflows, avance automático entre fases y decisiones sin evidencia.

Puedes copiar el bloque completo y entregárselo directamente al agente:

1 # Plan de Implementación: Iterative Evidence Framework 2 3 ## 0. Control del documento 4 5 ```yaml 6 document: 7 id: IEF-IMPLEMENTATION-PLAN 8 version: 1.0.0 9 status: approved-for-phase-0-only 10 language: es 11 framework_name: Iterative Evidence Framework 12 short_name: IEF 13 14 execution_authorization: 15 authorized_phase: F0 16 automatically_authorized_next_phases: false 17 human_approval_required_between_phases: true

IMPORTANTE: Este documento contiene el roadmap completo del framework, pero la autorización inicial cubre exclusivamente la Fase 0.

El agente NO debe comenzar la Fase 1 ni ninguna fase posterior sin una decisión humana explícita registrada después de revisar los resultados de la Fase 0.

# 1. Propósito

Construir una extensión distribuible de GitHub Spec Kit para gestionar iniciativas iterativas basadas en incertidumbres, claims, incrementos, evidencia, evaluaciones y decisiones.

El framework debe ser suficientemente genérico para utilizarse en:

- Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

- Investigación académica y aplicada.

- Desarrollo de software.

- Innovación y experimentación.

- PoCs y MVPs.

- Proyectos empresariales.

- Iniciativas organizacionales.

- Optimización y automatización de procesos.

El framework no debe asumir que toda iniciativa tiene como resultado un producto de software.

Puede producir, entre otros resultados:

- conocimiento;

- evidencia;

- decisiones;

- capacidades operacionales;

- modelos;

- experimentos;

- publicaciones;

- prototipos;

- software;

- procesos;

- recomendaciones;

- artefactos de comunicación.

# 2. Premisa fundamental

Cada iniciativa avanza mediante incrementos acotados que:

- convierten incertidumbre en evidencia;

- convierten evidencia en decisiones;

- convierten decisiones en capacidades verificables;

- preservan los aprendizajes y la trazabilidad entre iteraciones.

El ciclo epistemológico principal es:

1 Outcome 2 → Uncertainty 3 → Claim 4 → Increment 5 → Evidence 6 → Evaluation 7 → Decision 8 → Learning 9 → Next Increment

Este ciclo no debe implementarse como una secuencia lineal rígida.

Debe permitir:

- iteración;

- retroceso a discovery;

- reformulación de claims;

- resultados inconclusos;

- suspensión;

- abandono;

- ejecución paralela;

- integración de resultados;

- checkpoints humanos;

- reanudación;

- cambio de dirección.

# 3. Principios de diseño

## 3.1 Evidence before decision

Una decisión no puede declararse fundamentada si no referencia una evaluación válida.

Una evaluación no puede concluir si no referencia evidencia registrada.

Una evidencia no puede registrarse sin procedencia verificable.

Cadena obligatoria:

1 CLM-ID 2 → INC-ID 3 → EVI-ID 4 → EVA-ID 5 → DEC-ID

## 3.2 Predefined evaluation

Los criterios de evaluación deben definirse antes de observar los resultados.

Si un criterio cambia después de comenzar la ejecución, se debe registrar:

- criterio original;

- criterio modificado;

- fecha del cambio;

- responsable;

- justificación;

- evidencia potencialmente afectada.

## 3.3 Iteration over exhaustive planning

Solo se debe especificar con detalle el incremento actual y, cuando sea necesario, el siguiente incremento probable.

No se debe crear una especificación exhaustiva de todas las etapas futuras antes de validar las incertidumbres principales.

## 3.4 Domain neutrality

El núcleo no debe usar como etapas universales:

- EDA;

- PoC;

- MVP;

- piloto;

- paper;

- feature;

- release.

Estos conceptos deben representarse como especializaciones o alias de incrementos genéricos.

## 3.5 Human accountability

El agente puede:

- proponer;

- analizar;

- ejecutar tareas autorizadas;

- registrar evidencia;

- recomendar decisiones.

El agente no debe tomar autónomamente decisiones de alto impacto relacionadas con:

- publicación externa;

- acceso a secretos;

- procesamiento de datos sensibles;

- despliegue productivo;

- eliminación destructiva;

- costos significativos;

- cambios de alcance fundamentales;

- avance entre fases del framework.

## 3.6 No silent overwrite

Ningún comando debe sobrescribir silenciosamente:

- registros;

- decisiones;

- evidencia;

- criterios;

- artefactos creados por el usuario.

Los cambios deben ser:

- incrementales;

- versionados;

- idempotentes cuando corresponda;

- auditables.

## 3.7 Native Spec Kit first

Antes de crear mecanismos propios, se deben priorizar las primitives oficiales de Spec Kit:

- bundles;

- extensions;

- presets;

- workflows;

- reusable steps;

- integrations.

No se debe asumir que una abstracción propuesta por este plan es nativa de Spec Kit.

Toda abstracción propia debe documentar cómo se implementa sobre las primitives existentes.

# 4. Modelo conceptual

## 4.1 Initiative

Representa el esfuerzo completo.

Debe responder:

- ¿Qué queremos cambiar, conocer o hacer posible?

- ¿Por qué importa?

- ¿Quiénes participan o se ven afectados?

- ¿Cuál es el outcome esperado?

- ¿Qué restricciones existen?

- ¿Cómo se evaluará globalmente la iniciativa?

Identificador:

1 INI-XXX

## 4.2 Outcome

Representa una condición deseada, no necesariamente un producto.

Ejemplos:

- una capacidad operacional;

- una decisión informada;

- una mejora medible;

- un resultado científico;

- un método reproducible;

- una solución de software;

- una reducción de incertidumbre;

- una intervención validada.

Identificador:

1 OUT-XXX

## 4.3 Uncertainty

Representa algo relevante que todavía no se conoce con suficiente confianza.

Debe contener:

1 uncertainty: 2 id: UNC-001 3 statement: "" 4 category: data ¦ technical ¦ scientific ¦ business ¦ user ¦ operational ¦ governance 5 impact: low ¦ medium ¦ high ¦ critical 6 confidence: low ¦ medium ¦ high 7 blocking: true 8 related_outcomes: [] 9 addressed_by_claims: [] 10 status: open ¦ reduced ¦ resolved ¦ accepted ¦ obsolete

## 4.4 Claim

Claim es una formulación evaluable relacionada con una incertidumbre.

Tipos:

1 claim_kind: 2 - hypothesis 3 - question 4 - assumption 5 - requirement

Modos de evaluación:

1 evaluation_mode: 2 hypothesis: falsify 3 question: explore 4 assumption: challenge 5 requirement: verify

Schema conceptual:

1 claim: 2 id: CLM-001 3 uncertainty_id: UNC-001 4 kind: hypothesis 5 statement: "" 6 evaluation_mode: falsify 7 priority: low ¦ medium ¦ high ¦ critical 8 blocking: true 9 source: "" 10 owner: "" 11 status: open ¦ under-evaluation ¦ supported ¦ rejected ¦ unresolved ¦ superseded

Un requirement no debe tratarse automáticamente como una verdad.

Debe registrarse:

- quién lo solicitó;

- cuál es su procedencia;

- cómo se verificará;

- si es obligatorio, deseable o negociable.

## 4.5 Increment

Representa una unidad acotada de trabajo que reduce incertidumbre, produce evidencia, genera una decisión o agrega una capacidad.

Identificador:

1 INC-XXX

Clasificación multidimensional:

1 increment: 2 id: INC-001 3 4 intent: 5 - discover 6 - validate 7 8 domain: 9 - data 10 - business 11 12 output: 13 - evidence 14 - report 15 - decision 16 17 maturity: 18 from: unknown 19 to: feasible

Valores iniciales sugeridos:

1 intent: 2 - discover 3 - validate 4 - build 5 - integrate 6 - evaluate 7 - communicate 8 9 domain: 10 - data 11 - ai 12 - software 13 - research 14 - business 15 - user 16 - operations 17 - governance 18 19 output: 20 - evidence 21 - capability 22 - decision 23 - dataset 24 - model 25 - software 26 - report 27 - publication 28 - presentation 29 - process

Estas listas deben ser extensibles.

## 4.6 Evidence

Representa un resultado verificable utilizado para evaluar claims.

Identificador:

1 EVI-XXX

Schema conceptual:

1 evidence: 2 id: EVI-001 3 increment_id: INC-001 4 related_claims: 5 - CLM-001 6 7 kind: "" 8 location: "" 9 description: "" 10 11 provenance: 12 produced_by: human ¦ agent ¦ system 13 agent: "" 14 model: "" 15 timestamp: "" 16 repository_commit: "" 17 environment: "" 18 19 integrity: 20 exists: true 21 reproducible: false 22 human_reviewed: false 23 checksum: "" 24 25 supports: [] 26 challenges: [] 27 limitations: [] 28 classification: public ¦ internal ¦ confidential ¦ restricted

No deben considerarse automáticamente evidencia:

- opiniones no verificadas;

- resúmenes no enlazados a una fuente;

- borradores de papers;

- presentaciones;

- conclusiones generadas por un agente;

- afirmaciones sin artefacto verificable.

Estos elementos pueden comunicar o interpretar evidencia, pero no reemplazarla.

## 4.7 Evaluation

Representa la interpretación explícita de una o más evidencias frente a criterios previamente definidos.

Identificador:

1 EVA-XXX

Schema conceptual:

1 evaluation: 2 id: EVA-001 3 increment_id: INC-001 4 evaluated_claims: 5 - CLM-001 6 evidence: 7 - EVI-001 8 9 criteria_results: 10 - criterion_id: CRT-001 11 outcome: passed ¦ failed ¦ indeterminate 12 explanation: "" 13 14 empirical_result: conclusive ¦ inconclusive ¦ invalid ¦ contradictory 15 16 claim_assessment: 17 CLM-001: supported ¦ rejected ¦ unresolved 18 19 confidence: low ¦ medium ¦ high 20 limitations: [] 21 evaluated_by: "" 22 evaluated_at: ""

## 4.8 Decision

Representa una acción de gobernanza derivada de una evaluación.

Identificador:

1 DEC-XXX

Decisiones posibles:

1 decision: 2 - continue 3 - iterate 4 - expand 5 - integrate 6 - pivot 7 - suspend 8 - stop

Schema conceptual:

1 decision: 2 id: DEC-001 3 evaluation_ids: 4 - EVA-001 5 action: iterate 6 rationale: "" 7 owner: "" 8 decided_at: "" 9 human_approved: true 10 creates_increment: INC-002

Una decisión debe mantener separadas:

- la evidencia observada;

- la interpretación;

- la decisión organizacional.

# 5. Estados del incremento

No mezclar estado de ejecución, resultado empírico y disposición final.

## 5.1 Estado de ejecución

1 execution_status: 2 - proposed 3 - triaged 4 - ready 5 - active 6 - blocked 7 - paused 8 - evaluating 9 - concluded

## 5.2 Resultado empírico

1 empirical_result: 2 - conclusive 3 - inconclusive 4 - invalid 5 - contradictory

## 5.3 Disposición

1 disposition: 2 - accepted 3 - rejected 4 - superseded 5 - abandoned

## 5.4 Decisión

1 governance_decision: 2 - continue 3 - iterate 4 - expand 5 - integrate 6 - pivot 7 - suspend 8 - stop

Ejemplo:

1 increment_state: 2 execution_status: concluded 3 empirical_result: inconclusive 4 disposition: accepted 5 governance_decision: iterate

Un resultado inconcluso puede ser aceptado como un aprendizaje válido y generar una nueva iteración.

# 6. Evaluation Contract

Cada incremento debe definir sus criterios antes de comenzar la ejecución.

Schema conceptual:

1 evaluation_contract: 2 claims: 3 - CLM-001 4 5 criteria: 6 - id: CRT-001 7 description: "" 8 metric: "" 9 operator: ">=" 10 threshold: 0.95 11 evidence_required: "" 12 13 frozen_at: "" 14 frozen_by: "" 15 version: 1 16 17 decision_rules: 18 - when: "CRT-001 == passed" 19 recommended_decision: continue 20 21 - when: "CRT-001 == indeterminate" 22 recommended_decision: iterate 23 24 amendment_policy: 25 allowed: true 26 requires_reason: true 27 preserves_previous_version: true 28 requires_human_approval: true

El framework debe detectar si un criterio fue cambiado después de comenzar la ejecución.

Un criterio modificado no debe sobrescribir el criterio original.

# 7. Estructura objetivo de la iniciativa

La estructura definitiva podrá ajustarse después de la Fase 0.

Estructura conceptual:

1 initiative/ 2 ├── charter.md 3 ├── uncertainty-register.yml 4 ├── claim-register.yml 5 ├── evidence-register.yml 6 ├── evaluation-register.yml 7 ├── decision-log.md 8 │ 9 ├── increments/ 10 │ ├── INC-001/ 11 │ │ ├── increment-spec.md 12 │ │ ├── execution-plan.md 13 │ │ ├── evaluation-contract.yml 14 │ │ ├── evidence/ 15 │ │ └── conclusion.md 16 │ └── INC-002/ 17 │ 18 └── outputs/ 19 ├── product/ 20 ├── research/ 21 ├── reports/ 22 └── presentations/

No implementar automáticamente toda esta estructura durante la Fase 0.

# 8. Política agéntica

## 8.1 Nivel inicial de autonomía

1 agent_policy: 2 autonomy_level: supervised 3 4 allowed: 5 - inspect_repository 6 - read_documentation 7 - create_files_within_scope 8 - execute_non_destructive_tests 9 - create_temporary_test_projects 10 - generate_reports 11 12 requires_human_gate: 13 - begin_next_phase 14 - destructive_operation 15 - production_deployment 16 - external_publication 17 - access_secrets 18 - process_restricted_data 19 - change_core_methodology 20 - change_evaluation_criteria_after_execution 21 - publish_release 22 23 forbidden_without_explicit_authorization: 24 - delete_user_artifacts 25 - overwrite_existing_evidence 26 - push_to_remote 27 - publish_package 28 - publish_bundle 29 - expose_private_information 30 - continue_from_phase_0_to_phase_1

## 8.2 Protección de archivos del usuario

Antes de instalar, actualizar o desinstalar componentes:

- registrar los archivos existentes;

- registrar archivos creados por el bundle;

- distinguir componentes instalados de artefactos del usuario;

- verificar que remove no elimine artefactos del usuario;

- informar cualquier residuo o estado parcial.

## 8.3 Seguridad y privacidad

Clasificación mínima:

1 classification: 2 - public 3 - internal 4 - confidential 5 - restricted

No incluir en el repositorio público:

- datos empresariales reales;

- datos personales;

- credenciales;

- tokens;

- archivos .env;

- outputs confidenciales;

- prompts con información sensible;

- logs con secretos;

- rutas locales personales innecesarias.

# 9. Estrategia de implementación

El framework se desarrollará mediante dogfooding.

Cada fase debe tratarse como un incremento del propio framework.

Flujo de autorización:

1 Phase execution 2 → Evidence collection 3 → Phase evaluation 4 → Human review 5 → GO ¦ ITERATE ¦ PIVOT ¦ STOP 6 → Optional authorization of next phase

## Roadmap

1 F0: Compatibility Spike and Minimal Vertical Slice 2 F1: Methodological Core MVP 3 F2: Validation in Real Cases 4 F3: Activable Domain Profiles 5 F4: Organizational Adapters 6 F5: Distribution and Publication

Solo F0 está autorizada inicialmente.

# 10. Fase 0: Compatibility Spike and Minimal Vertical Slice

## 10.1 Objetivo

Verificar empíricamente cómo implementar el framework utilizando las primitives reales de la versión objetivo de GitHub Spec Kit.

La Fase 0 debe responder:

- ¿Cuál es la versión o commit exacto de Spec Kit utilizado?

- ¿Cuál es el schema real de bundle.yml?

- ¿Cómo se estructura una extensión?

- ¿Cómo se registran comandos?

- ¿Cómo se empaquetan templates?

- ¿Cómo se crean workflows?

- ¿Cómo funcionan pausa y reanudación?

- ¿Cómo se utilizan reusable steps?

- ¿Cómo se instalan componentes locales?

- ¿Cómo funcionan validate, build, install, update y remove?

- ¿Qué archivos pertenecen al bundle?

- ¿Qué archivos se consideran artefactos del usuario?

- ¿Cómo se implementarán los perfiles en fases posteriores?

- ¿Qué integraciones agénticas pueden ejecutar los comandos?

- ¿Qué abstracciones propuestas no son nativas de Spec Kit?

## 10.2 Restricción principal

Durante F0 no crear:

- perfiles completos;

- adaptadores organizacionales;

- los comandos definitivos del core;

- schemas definitivos;

- documentación de publicación;

- catálogo comunitario;

- release pública;

- integraciones no necesarias para el vertical slice.

## 10.3 Entregables

1 bundle.yml 2 extension/extension.yml 3 extension/commands/iterate.frame.md 4 templates/charter-template.md 5 workflows/minimal-workflow.yml 6 tests/ 7 compatibility-report.md 8 compatibility-matrix.yml 9 phase-0-evaluation.md 10 decision-request.md

La estructura exacta podrá cambiar si los schemas oficiales de Spec Kit exigen otra organización.

Cualquier desviación debe documentarse.

## 10.4 Comportamiento de /iterate.frame

El comando debe:

- recibir una descripción inicial de la iniciativa;

- generar un charter.md;

- usar el template probado;

- comprobar si charter.md ya existe;

- evitar sobrescribirlo sin autorización;

- registrar procedencia básica;

- producir un resultado determinista y verificable;

- informar claramente qué archivo creó o modificó;

- funcionar desde una instalación limpia;

- comportarse de manera idempotente o segura en una segunda ejecución.

## 10.5 Contenido mínimo de charter.md

1 # Initiative Charter 2 3 ## Initiative ID 4 5 ## Purpose 6 7 ## Context 8 9 ## Expected Outcome 10 11 ## Stakeholders 12 13 ## Constraints 14 15 ## Known Uncertainties 16 17 ## Success Conditions 18 19 ## Provenance

## 10.6 Workflow mínimo

Flujo requerido:

1 Initialize 2 → Run iterate.frame 3 → Human checkpoint 4 → Resume 5 → Verify charter 6 → Complete

El workflow debe probar:

- pausa;

- persistencia de estado;

- reanudación;

- entrega de inputs al reanudar;

- finalización;

- consulta de estado.

## 10.7 Matriz de compatibilidad

Crear:

1 spec_kit_compatibility: 2 tested_version: "" 3 tested_commit: "" 4 tested_at: "" 5 6 primitives: 7 bundle: 8 supported: null 9 schema_verified: null 10 evidence: [] 11 12 extension: 13 supported: null 14 schema_verified: null 15 evidence: [] 16 17 command: 18 supported: null 19 registration_verified: null 20 evidence: [] 21 22 preset: 23 supported: null 24 schema_verified: null 25 evidence: [] 26 27 workflow: 28 supported: null 29 pause_resume_verified: null 30 evidence: [] 31 32 reusable_step: 33 supported: null 34 schema_verified: null 35 evidence: [] 36 37 operations: 38 validate: 39 verified: null 40 evidence: [] 41 42 build: 43 verified: null 44 evidence: [] 45 46 install: 47 verified: null 48 evidence: [] 49 50 update: 51 verified: null 52 evidence: [] 53 54 remove: 55 verified: null 56 evidence: [] 57 58 integrations: 59 antigravity: 60 native: null 61 tested: null 62 implementation_path: "" 63 limitations: [] 64 65 custom_abstractions: 66 profiles: 67 native: null 68 proposed_implementation: ""

No completar campos con suposiciones.

Usar null hasta obtener evidencia.

## 10.8 Pruebas obligatorias

### Structural tests

1 T-F0-001: Validate bundle manifest 2 T-F0-002: Validate extension manifest 3 T-F0-003: Validate workflow schema 4 T-F0-004: Resolve all component references 5 T-F0-005: Build bundle artifact

### Installation tests

1 T-F0-010: Install into a clean Spec Kit project 2 T-F0-011: Record installed files 3 T-F0-012: Run iterate.frame 4 T-F0-013: Verify charter.md exists 5 T-F0-014: Verify charter.md follows template 6 T-F0-015: Run iterate.frame a second time 7 T-F0-016: Verify no silent overwrite

### Workflow tests

1 T-F0-020: Start minimal workflow 2 T-F0-021: Reach human checkpoint 3 T-F0-022: Verify paused status 4 T-F0-023: Resume same run 5 T-F0-024: Verify state preservation 6 T-F0-025: Complete workflow

### Lifecycle tests

1 T-F0-030: Update installed bundle 2 T-F0-031: Verify update behavior 3 T-F0-032: Remove bundle 4 T-F0-033: Verify bundle-owned components were removed 5 T-F0-034: Verify user-generated charter.md remains intact 6 T-F0-035: Record residual files

### Failure tests

1 T-F0-040: Invalid bundle manifest 2 T-F0-041: Missing template 3 T-F0-042: Existing charter.md 4 T-F0-043: Interrupted workflow 5 T-F0-044: Failed update 6 T-F0-045: Partial installation

## 10.9 Registro de pruebas

Por cada prueba registrar:

1 test_result: 2 id: T-F0-001 3 status: passed ¦ failed ¦ blocked ¦ skipped 4 command: "" 5 started_at: "" 6 finished_at: "" 7 exit_code: null 8 stdout_location: "" 9 stderr_location: "" 10 artifacts: [] 11 observations: []

No declarar una prueba como exitosa sin:

- comando ejecutado;

- código de salida;

- output verificable;

- artefacto o estado esperado.

## 10.10 Gate 0

F0 se considera técnicamente exitosa solo si:

1 gate_0: 2 required: 3 bundle_validation_passed: true 4 bundle_build_passed: true 5 clean_install_passed: true 6 iterate_frame_executed: true 7 charter_created: true 8 second_execution_safe: true 9 workflow_paused: true 10 workflow_resumed: true 11 workflow_completed: true 12 update_tested: true 13 remove_tested: true 14 user_artifacts_preserved: true 15 compatibility_matrix_completed: true 16 compatibility_report_completed: true

Si una capacidad no existe en la versión probada de Spec Kit:

- no inventar comandos alternativos;

- registrar la limitación;

- evaluar si existe primitive equivalente;

- proponer adaptación;

- clasificar la decisión como ITERATE o PIVOT.

## 10.11 Resultado de F0

Crear phase-0-evaluation.md con:

1 # Phase 0 Evaluation 2 3 ## Scope Executed 4 5 ## Spec Kit Version 6 7 ## Components Implemented 8 9 ## Tests Executed 10 11 ## Passed Tests 12 13 ## Failed Tests 14 15 ## Blocked Tests 16 17 ## Compatibility Findings 18 19 ## Deviations from Plan 20 21 ## User Artifact Preservation 22 23 ## Limitations 24 25 ## Risks 26 27 ## Recommendation 28 29 GO ¦ ITERATE ¦ PIVOT ¦ STOP 30 31 ## Proposed Changes for Phase 1 32 33 ## Evidence References

Crear además decision-request.md.

El agente debe detenerse después de generar estos archivos.

# 11. Fase 1: Methodological Core MVP

## Authorization

1 phase_1: 2 status: roadmap-only 3 requires_human_authorization: true

## 11.1 Objetivo

Construir el núcleo mínimo que permita:

1 Frame 2 → Discover 3 → Specify 4 → Execute externally 5 → Register Evidence 6 → Evaluate 7 → Decide Next

## 11.2 Comandos MVP

1 /iterate.frame 2 /iterate.discover 3 /iterate.specify 4 /iterate.evidence 5 /iterate.evaluate 6 /iterate.next

execute no será inicialmente un comando universal.

La ejecución puede corresponder a:

- desarrollar código;

- realizar entrevistas;

- ejecutar un experimento;

- correr un EDA;

- recopilar datos;

- probar una integración;

- preparar una PoC.

El framework debe especificar y gobernar la ejecución, pero no asumir que toda ejecución puede automatizarse de la misma manera.

## 11.3 Artefactos MVP

1 charter.md 2 uncertainty-register.yml 3 claim-register.yml 4 evidence-register.yml 5 evaluation-register.yml 6 decision-log.md

Por incremento:

1 increments/INC-XXX/ 2 ├── increment-spec.md 3 ├── evaluation-contract.yml 4 ├── evidence/ 5 └── conclusion.md

## 11.4 Comportamientos obligatorios

### /iterate.frame

- crear o actualizar de forma segura el charter;

- identificar el outcome inicial;

- registrar restricciones;

- no inventar stakeholders;

- marcar información desconocida como pendiente.

### /iterate.discover

- identificar incertidumbres;

- proponer claims;

- distinguir hypothesis, question, assumption y requirement;

- registrar procedencia;

- no marcar claims como validados;

- detectar incertidumbres bloqueantes.

### /iterate.specify

- seleccionar claims;

- definir alcance;

- declarar fuera de alcance;

- definir dependencias;

- congelar criterios de evaluación;

- declarar evidencia requerida;

- generar el contrato del incremento.

### /iterate.evidence

- registrar evidencia existente;

- comprobar ubicación;

- registrar procedencia;

- enlazar claims e incrementos;

- registrar limitaciones;

- evitar convertir conclusiones del agente en evidencia primaria.

### /iterate.evaluate

- exigir evidencia registrada;

- exigir criterios predefinidos;

- comparar evidencia y criterios;

- emitir una evaluación;

- permitir resultados inconclusos;

- registrar limitaciones;

- prohibir decisiones sin EVA-ID.

### /iterate.next

- leer evaluaciones;

- proponer una decisión;

- identificar si requiere gate humano;

- crear el siguiente incremento solo si está autorizado;

- permitir continue, iterate, expand, integrate, pivot, suspend y stop.

## 11.5 Gate 1

1 gate_1: 2 required: 3 end_to_end_runs_completed: 2 4 decision_without_evaluation_blocked: true 5 evaluation_without_evidence_blocked: true 6 evidence_without_provenance_flagged: true 7 traceability_coverage: 1.0 8 inconclusive_result_supported: true 9 iteration_history_preserved: true 10 silent_overwrite_detected: false

# 12. Fase 2: Validation in Real Cases

## Authorization

1 phase_2: 2 status: roadmap-only 3 requires_human_authorization: true

## 12.1 Casos obligatorios

### Caso A: Data and AI

1 Data uncertainty 2 → EDA increment 3 → Baseline or feasibility evaluation 4 → Decision

Debe probar:

- preguntas exploratorias;

- calidad de datos;

- evidencia reproducible;

- resultado favorable o inconcluso;

- siguiente iteración.

### Caso B: Research

1 Research question 2 → Pilot increment 3 → Evidence 4 → Evaluation 5 → Redesign or continuation

Debe probar:

- pregunta de investigación;

- diseño piloto;

- resultado inconcluso;

- limitaciones;

- reformulación;

- trazabilidad reproducible.

### Caso C: Software

1 Technical uncertainty 2 → Technical spike 3 → PoC 4 → Evaluation 5 → Integration decision

Debe probar:

- dependencia técnica;

- criteria predefinidos;

- evidencia de ejecución;

- decisión de integración;

- artefactos de software.

## 12.2 Condiciones mínimas

Cada caso debe completar al menos dos iteraciones.

El conjunto de pilotos debe incluir:

- un resultado inconcluso;

- un retorno a discovery;

- un cambio de claim;

- una dependencia bloqueante;

- dos incrementos potencialmente paralelos;

- una decisión humana;

- una decisión de no continuar o pivotear.

## 12.3 Métricas

### Integridad

1 Traceability coverage 2 = decisiones con EVA-ID válido / decisiones totales 3 Target: 100%

1 Evidence coverage 2 = claims concluidos con evidencia registrada / claims concluidos 3 Target: 100%

1 Predefined criteria coverage 2 = incrementos evaluados con criterios congelados / incrementos evaluados 3 Target: >= 90%

### Calidad agéntica

Medir:

- claims inventados;

- evidencia inexistente;

- decisiones sin fundamento;

- alteraciones posteriores de criterios;

- archivos modificados fuera de alcance;

- resultados declarados exitosos sin soporte.

### Eficiencia

Medir:

- tiempo hasta primera decisión informada;

- pasos manuales;

- retrabajo;

- documentos generados que no se utilizan;

- tiempo necesario para retomar el proyecto con otro agente.

### Usabilidad

Evaluar:

- claridad del estado actual;

- claridad del siguiente paso;

- carga documental;

- facilidad para revisar evidencia;

- facilidad para transferir la iniciativa.

## 12.4 Gate 2

1 gate_2: 2 required: 3 completed_cases: 3 4 minimum_iterations_per_case: 2 5 traceability_coverage: 1.0 6 evidence_coverage: 1.0 7 inconclusive_result_tested: true 8 return_to_discovery_tested: true 9 parallel_increments_tested: true 10 cross_agent_handoff_tested: true 11 methodology_review_completed: true

# 13. Fase 3: Activable Domain Profiles

## Authorization

1 phase_3: 2 status: roadmap-only 3 requires_human_authorization: true

Los perfiles no deben implementar secuencias obligatorias.

Deben contener:

- reglas de activación;

- vocabulario;

- templates opcionales;

- quality gates;

- checks;

- alias;

- ejemplos.

Perfiles iniciales:

1 data-ai 2 research 3 software-product 4 innovation

Ejemplo conceptual:

1 profile: 2 id: data-ai 3 4 capabilities: 5 - id: data-discovery 6 activate_when: 7 - initiative.uses_data == true 8 9 - id: temporal-availability 10 activate_when: 11 - initiative.supports_future_decision == true 12 13 - id: leakage-assessment 14 activate_when: 15 - initiative.includes_predictive_model == true 16 17 - id: model-monitoring 18 activate_when: 19 - initiative.deployment_mode == operational

Los perfiles deben poder combinarse:

1 active_profiles: 2 - research 3 - data-ai 4 - enterprise-standard

# 14. Fase 4: Organizational Adapters

## Authorization

1 phase_4: 2 status: roadmap-only 3 requires_human_authorization: true

Adaptadores iniciales:

1 enterprise-standard 2 academic-lab

## Enterprise standard

Puede agregar:

- gobernanza;

- seguridad;

- trazabilidad;

- privacidad;

- gestión del cambio;

- operación;

- responsables;

- integración;

- gates de producción.

## Academic lab

Puede agregar:

- revisión ética;

- reproducibilidad;

- preregistro;

- políticas de publicación;

- conflictos de interés;

- data management;

- replicabilidad;

- limitaciones.

Las configuraciones privadas locales deben permanecer fuera del repositorio público.

# 15. Fase 5: Distribution and Publication

## Authorization

1 phase_5: 2 status: roadmap-only 3 requires_human_authorization: true

Entregables:

1 README.md 2 LICENSE 3 CONTRIBUTING.md 4 SECURITY.md 5 CHANGELOG.md 6 release artifact 7 bundle catalog metadata 8 installation guide 9 upgrade guide 10 uninstall guide 11 examples

La licencia objetivo podrá ser MIT, pero debe verificarse:

- licencia de Spec Kit;

- archivos copiados o derivados;

- templates adaptados;

- dependencias;

- obligaciones de atribución;

- componentes externos.

No publicar automáticamente.

La publicación requiere gate humano.

# 16. Pruebas adversariales del framework

El framework no puede garantizar que un modelo nunca alucine.

Sí debe impedir que una alucinación se convierta silenciosamente en una decisión válida.

Casos mínimos:

1 ADV-001: Claim marcado como supported sin evidencia 2 ADV-002: Evidencia con ubicación inexistente 3 ADV-003: Decisión sin evaluación 4 ADV-004: Evaluación sin criterios congelados 5 ADV-005: Criterio alterado después de observar resultados 6 ADV-006: Dependencia circular 7 ADV-007: Dependencia bloqueante ignorada 8 ADV-008: Agente inventa un stakeholder 9 ADV-009: Agente inventa un requirement 10 ADV-010: Agente declara éxito con resultado inconcluso 11 ADV-011: Archivo contiene instrucciones maliciosas 12 ADV-012: Evidencia contiene información restringida 13 ADV-013: Agente intenta avanzar de fase sin autorización 14 ADV-014: Desinstalación intenta eliminar artefactos del usuario 15 ADV-015: Agente modifica archivos fuera del alcance

Cada caso debe definir resultado esperado.

# 17. Definition of Done general

Una fase solo puede declararse terminada cuando:

- sus entregables existen;

- las pruebas exigidas fueron ejecutadas;

- los resultados están registrados;

- las fallas están documentadas;

- la evidencia puede inspeccionarse;

- las desviaciones del plan están registradas;

- existe una evaluación de fase;

- existe una recomendación;

- se solicita decisión humana;

- el agente se detiene.

No considerar finalizada una fase únicamente porque los archivos fueron creados.

# 18. Reglas de ejecución para Antigravity

## Instrucción principal

Implementa exclusivamente la Fase 0.

No implementes las fases 1 a 5.

## Antes de modificar el repositorio

- inspecciona el estado actual;

- registra archivos existentes;

- registra branch y commit actual;

- identifica la versión objetivo de Spec Kit;

- revisa schemas y ejemplos oficiales;

- crea un plan operativo exclusivo para F0;

- identifica cualquier supuesto no verificado.

## Durante la implementación

- trabaja mediante cambios pequeños;

- ejecuta las pruebas después de cada componente;

- no declares compatibilidad sin evidencia;

- no inventes schemas;

- no simules outputs de comandos;

- conserva stdout, stderr y códigos de salida;

- no sobrescribas artefactos del usuario;

- documenta desviaciones;

- usa directorios temporales para proyectos de prueba;

- no publiques ni hagas push sin autorización.

## Al finalizar F0

Genera:

1 compatibility-report.md 2 compatibility-matrix.yml 3 phase-0-evaluation.md 4 decision-request.md

La recomendación debe ser exactamente una de:

1 GO 2 ITERATE 3 PIVOT 4 STOP

Después de emitir la recomendación:

1 STOP EXECUTION 2 WAIT FOR HUMAN DECISION

No comenzar F1 automáticamente.

# 19. Decisión de implementación vigente

1 implementation_decision: 2 decision_id: DEC-FWK-001 3 authorized_phase: F0 4 action: proceed 5 conditions: 6 - use_exact_spec_kit_version 7 - validate_against_official_schemas 8 - preserve_user_artifacts 9 - test_full_bundle_lifecycle 10 - document_all_deviations 11 - do_not_start_phase_1 12 human_gate_after_completion: mandatory

1 2 ## Uso recomendado en Antigravity 3 4 Pásale el bloque anterior como documento rector y acompáñalo con una instrucción corta como esta: 5 6 ```text 7 Lee el plan completo antes de modificar archivos. 8 9 Tu autorización cubre exclusivamente la Fase 0. El resto del documento es 10 roadmap y contexto arquitectónico, no trabajo autorizado. 11 12 Primero inspecciona el repositorio y la versión exacta de Spec Kit. 13 Luego implementa el vertical slice, ejecuta todas las pruebas de F0 y 14 genera los cuatro documentos de cierre. 15 16 No continúes automáticamente con la Fase 1. 17 No simules pruebas ni completes campos de compatibilidad sin evidencia.

## Criterio principal de revisión

Cuando Antigravity termine, no revises primero cuánto código creó. Revisa en este orden:

- compatibility-matrix.yml

- resultados y códigos de salida de las pruebas;

- preservación de artefactos del usuario;

- phase-0-evaluation.md;

- diferencias entre el plan y la implementación;

- recién después, el código generado.

Esto evita aprobar una estructura aparentemente completa que en realidad se construyó sobre supuestos incorrectos.